Zápis č. 5/2018

z veřejného zasedání zastupitelstva městyse, konaného dne 27.6.2018 v sokolovně ve Březně

(§ 95 zákona o obcích)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní členové: pí. Barbora Adamcová,  Dipl.um.Dis. Zdeňka Nečesaná,  p. Jiří Pavelka,

p. Zbyněk Valenta, Ing. Pavel Horák, Mgr. Dana Bělohlávková,  p. Václav  Horák, Ing. Michal Sulej,  MUDr. Marek Příbramský,  p. Josef  Bejr,  p. Václav Bureš, p. Zdeněk Jonáš

Omluven: p. Petr Kojzar, Ing. Pavel Stránský, p.Václav Horák, Ing. Věra Konejlová

Program:   1) Zpráva o činnosti

2) Zpráva o hospodaření

3) Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017

4) Projednání Smlouvy o dílo na akci: „II/280 Březno, rekonstrukce“ – společný projekt                              .                        se Středočeským krajem
                    5) Projednání a schválení návrhu Smlouvy o dílo na akci Revitalizace náměstí ve Březně .  .                                         .                       (součást zadávací dokumentace výběrového řízení)

6) Záměr odkup pozemků ve vlastnictví Obce Kolomuty v katastrálním zemí Březno                          .                       u Mladé Boleslavi

7) Další záležitosti

8) Diskuse

Ověřovatelé zápisu: p. Zbyněk Valenta, p. Zdeněk Jonáš

Zpráva o činnosti: přednesla pí. starostka Barbora Adamcová

Prodej zásahového vozidla TATRA CAS 815 – kupní smlouva byla uzavřena 8.6.2018, dne 8.6.2018 jsme také na účet od obce Veleň obdrželi 590.000Kč.

Restaurování sochy sv. Floriána – dne 15.6.2018 proběhl kontrolní den za účasti zástupce Národního památkového ústavu pani ……, pana akademického sochaře p. …… a zástupce obce. Vzhledem k nutnosti sochu restaurovat v atelieru pana sochaře a také proto, že se bude provádět v blízkosti sochy rekonstrukce komunikace, bude socha převezena začátkem července do Čížovek.

Dnes, 27.6.2018, firma Compag rozmístila kontejnery na tříděný odpad do nových sběrných míst, které byly občany vybrány v anketě. Sběrné místo u zdravotního střediska je zcela zrušené. Důvodem je kromě Rekostrukce II/280 také to, že cesta od zdravotního střediska až po čp.100 (u bazaru) je vybrána k opravě recyklátem – předpoklad zahájení prací firma H-INTES začátek července.

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje nám zaslalo vyjádření k naší žádosti o namátkové kontroly v obci Březno. Vyjádření došlo na úřad dne 25.6.2018.

Citace vyjádření: „ Po vyhodnocení provedené analýzy dopravně bezpečnostní situace v dotčené lokalitě je zde ze strany dopravního inspektorátu Mladá Boleslav zajištěn dohled na bezpečností a plynulostí silničního provozu a zejména kontrola dodržování stanovené rychlosti jízdy řidiči motorových vozidel, s ohledem na personální podstav na naší P ČR a teritoriální působnost dopravního inspektorátu Mladá Boleslav v rámci území celého okresu Mladá Boleslav, následujícím způsobem. Kontroly jsou plánovány a realizovány prioritně v závislosti na plnění úkolů, zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích, a to především šetřením a zpracováním nápadu dopravních nehod.

S ohledem na shora uvedené, tak probíhají zpravidla jedenkrát týdně, a to zejména v rizikových časech, tedy v ranních a odpoledních hodinách s ohledem na zvýšený pohyby dětí v souvislosti s jejich docházkou do školního zařízení a dále na zvýšený provoz v době střídání směn ve společnosti Škoda Auto a.s.

Vyjádření komisaře poručíka PhDr. …………, který byl pověřen dopravní situaci analyzovat z pohledu dopravního inženýrství, ze kterého vyplývá:

Dopravní situaci z pohledu dopravního inženýrství nelze na silnicích II/280 a III/2802 na vjezdu do obce Březno označit za problematickou. Ačkoliv se dopravní nehoda může stát kdekoliv, ať se místo zdá sebebezpečnější, jde především o míru rizikovosti a pravděpodobnosti, že se tak stane. Na uvedených komunikacích v obci Březno, na příjezdu od Nové Telibi a Čížovek je toto riziko a míra pravděpodobnosti dopravní nehody výrazně nižší než průměr průjezdních komunikací vedoucích obcemi na okrese Mladá Boleslav. Jedná se o rovné, široké a přehledné úseky s živičným krytem po rekonstrukci v nedávné době. Zejména řešení úseku II/280, kde chodník pro pěší vede až na konec zastavěného území obce a je oddělen od komunikace širokým pásem zeleně, lze označit jako vzorové. Prosto zlepšení situace spatřujeme zejména v dotažení chodníku podél silnici III/2802 (směr Nová Telib) až na konec obce, ve výstavbě chodníku po druhé straně komunikace, kde v tuto chvíli není, či výstavbě zpomalovacích vjezdových bran.“

Všichni souhlasí

Zpráva o hospodaření obce – přednesla p. Barbora Adamcová

Všichni souhlasí

Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2017

Vyvěšení návrhu Závěrečného účtu bylo dne 4.6.2018. Závěrečný účet obsahuje jak výkazy obce, tak výkazy příspěvkové organizace, dále je zde Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, podrozvahové účty, inventarizační zpráva a další ekonomické náležitosti.

Rozpočet za rok 2017 byl sestaven jako schodkový a jako schodkový i skončil. V roce 2017 byl rozpočet upraven 16. rozpočtovými opatřeními.

Rozpočtované příjmy 33.652 tisíc a rozpočtované výdaje 34.541 tisíc, financování 889 000Kč.

Závěrečný účet obsahuje všechny povinné přílohy včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, která byla za rok 2017 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh usnesení: Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Všichni souhlasí

Smlouva o dílo akce: II/280 Březno, rekonstrukce – společný projekt se Středočeským krajem Usnesení Rady Středočeského kraje ze dne 11.6.2018.

Rada Středočeského kraje rozhodla, v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky účastníka, jehož nabídka byla na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější: Silnice a Mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa.

Cena za dílo v celkové výši bez DPH 29.874.000,49Kč (s DPH 36.147.540,59Kč).

Stavební objekty Městyse Březno:

Náměstí-komunikace Březno s.o. 103 (chodník od obecního úřadu včetně osvětlení, řešení křižovatky u obecního úřadu včetně nových parkovacích míst) bez 7.561.545Kč DPH (9.149.469Kč s DPH). Dešťová kanalizace u s.o. 105 (společný stavební objekt se Středočeským krajem) – Cena podílu 53,17% z celkových nákladů 1.661.362Kč bez DPH (2.010.247K4 s DPH).

Celkem SO Městyse Březno 9.222.907Kč bez DPH (11.159.717Kč s DPH).

Předpoklad podpisu SoD se zhotovitelem a SK po 9.7.2018. Smlouva je trojstranná, jsme společní zadavatelé se Středočeským krajem. Již se rozběhla jednání se zhotovitelem a TDI krajského úřadu, aby se mohlo začít co nejdříve – ještě o prázdninách. Na profilu zadavatele bylo vyvěšeno usnesení o výběru. Firmám bylo tentýž den doručeno do datových schránek. Ještě není zpětná vazba, zda se neúspěšní kandidáti vzdají námitek. Dle zákona o výběrových lhůtách musí tedy uplynout 15ti denní lhůta, tedy první den podpisu smlouvy je 9.7.2018. Možnost začít reálně se stavbou je okolo 20.7.2018. Stavba by měla být na 12 týdnů. S občany, kterých se týká nejnáročnější úsek opravy, a to je od obecního úřadu k faře, bude samostatná schůzka se zhotovitelem a technickým dozorem. Zde se vysvětlí režim pohybu po staveništi. Všichni ostatní občané obdrží dopis o zahájení stavby. Máme přislíbeno, že křižovatka u zdravotního střediska by měla být průjezdná do poslední chvíle, aby nebyla obec paralyzována. Část obce na Domousnice bude řešena kyvadlovou dopravou. Ještě není k dispozici oficiální DIO - značení, takto to je předjednáno s Policií a se zhotovitelem a investorem. Ještě to však není závazné, protože DIO se bude projednávat, až po uzavření SoD.

Všichni souhlasí

Návrh Smlouvy o dílo na Revitalizaci náměstí (součást zadávací dokumentace výběrového řízení) 
Doplněno usnesení ZM 3/05/2018 ze dne 9.5.2018. Můžeme vše vyhlásit až den po podpisu smlouvy se Středočeským krajem (akce: II/280 Březno, rekonstrukce) z důvodů termínů.

Na základě tohoto dojde k úpravě Zadávací dokumentace v článku 5. Termín pro plnění, místo plnění:

1. Realizační celek zahrnuje 1. etapu a 2. etapu

Předpokládaný termín zahájení plnění: do týdne od podpisu smlouvy – předpoklad 8-9/18
Předpokládaný termín ukončení plnění: maximálně 8 týdnů od započetí stavby
Předpokládaná hodnota 7.800.000Kč bez DPH

2. Realizační celek zahrnuje 3. etapu

Předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění: rok 2019
Předpokládaná doba provádění: maximálně 8 týdnů
Předpokládaná hodnota 3.800.000Kč bez DPH

3. Realizační celek zahrnuje 5. etapu a 6. etapu

Předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění: rok 2020
Předpokládaná doba provádění: maximálně 7 týdnů
Předpokládaná hodnota 3.900.000Kč bez DPH

4. Realizační celek zahrnuje 4. etapu

Předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění: rok 2021
Předpokládaná doba provádění: maximálně 7 týdnů
Předpokládaná hodnota 4.500.000Kč bez DPH

5. Realizační celek zahrnuje 7.etapu – závěrečná akce – sadové úpravy

Předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění: rok 2022
Předpokládaná doba provádění: maximálně 6 týdnů
Předpokládaná hodnota 1.350.000Kč bez DPH

Příklad harmonogramu realizačního celku – Tabulky s vyplněnými termíny budou závaznou přílohou smlouvy.

Předpokládaná hodnota bez DPH 21.350.000Kč-dle položkového rozpočtu rozpočtáře a projektanta.

Rada městyse Březno vyhlásí výběrové řízení zveřejněním výzvy na profilu zadavatele 13.7.2018. Termín pro podaní nabídky bude stanoven na 25.7.2018. Pro přihlášení nabídky do výběrového řízení je požadována vratná jistota ve výši 300.000Kč. Smlouva o dílo obsahuje smluvní pokuty a sankce v případě odstoupení od smlouvy.

Důležitá ustanovení Smlouvy o dílo:

III. Dílo – přílohou je časový harmonogram postupů prací. V časovém harmonogramu postupu prací jednotlivých realizačních celků jsou uvedeny rovněž předpokládané termíny realizace jednotlivých realizačních celků. Objednatel je povinen nejpozději do 15.1. příslušného kalendářního roku, závazně sdělit zhotovitele, které realizační celky budou v příslušném kalendářním roce realizovány.

(Tím se Městys zavazuje schválit již v prosinci 2018 Rozpočet na rok 2019, abychom s investorem mohli jednat o dalším realizačním celku, neboť se většinou již v březnu začíná s pracemi.)

V. Cena za dílo – bod č.7: Ceny měrných jednotek, uvedené v této smlouvě (a v nabídce zhotovitele), jsou po celou dobu výstavby neměnné. Smluvní strany se s ohledem na předpokládanou dobu realizace díla v rozsahu jednotlivých realizačních celků dohodly, že je právem kterékoli smluvní strany zahájit s účinností na dobu po 1.1.2019 jednání o úpravě ceny měrných jednotek pouze v případě, že ve vztahu k nim dojde k podstatné změny cenové úrovně ve stavebnictví dle údajů ÚRS.

XV. Smluvní pokuty – bod 1. písmeno g): v případě, že zhotovitel řádně a včas, v rozporu s ust. článku IV.odst. 4 této smlouvy, nepřistoupí k provádění díla/realizačního celku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč; jiné nároky objednatele tím nejsou dotčeny.

XVI. Ukončení platnosti smlouvy – bod 2: Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu zrušit zaplacením odstupného (dále jen „právo na odstupné“), v takovém případě se tato smlouva ruší zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy; objednatel je oprávněn toto právo na odstupné využít kdykoliv, vždy však ve vztahu k celému realizačnímu celku a před zahájením jeho realizace. Odstupné je smluvními stranami sjednáno ve výši 1% (jednoho procenta) z dílčí ceny za realizační celek, ve vztahu ke kterému objednatel právo na odstupné využil. Právo na odstupné je objednatel oprávněn využít ve vztahu ke každému realizačnímu celku. Smluvní strany se dohodly, že úhrnná výše nároků zhotovitele na zaplacení práva na odstupné, které zhotoviteli na základě této smlouvy vůči objednavateli vzniknou, je omezena maximální úhrnnou výší 100 000Kč.

Bod 4 Smlouvu lze ukončit i vzájemnou dohodou obou smluvních stran, podepsanou oběma zástupci oprávněnými k podpisu této smlouvy a jejich dodatků. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod ukončení smlouvy a musí být doručen druhé smluvní straně.

Všichni souhlasí

Záměr odkup pozemků ve vlastnictví Obce Klomuty v k. ú. Březno u Mladé Boleslavi – Poptávali jsme Obec Židněves a Obec Kolomuty s žádostí o odkup pozemků v oblasti Rasovna. Obec Židněves nám odepsala, že v současné době nemá Zastupitelstvo obce zájem pozemky prodávat, ale nebudou bránit možnému rozvoji dané lokality.

Obec Kolomuty souhlasí, je ochotna o prodeji jednat za odpovídající částku, případně za směnu za jiný pozemek. Oslovili jsme realitního makléře pana ……….. Názor realitního makléře je cena 120Kč/m2 v případě zemědělského pozemku a nebo 450Kč/m2 v případě nezasíťovaného pozemku pro stavbu RD. Otázka je, jak to vidí při odkupu samospráva vůči samosprávě.

Diskuze:

p.Horák – Tyto pozemky jsou v územním plánu.

p.Valenta – Když tady na to koukám, tak to je akorát konec hranice.

p.Horák –Tak je to ochranné pásmo.

p.Valneta – Jeden pozemek je celý a druhý část v územním plánu.

p.Horák – Jsou tam v okolí i pozemky p.Urbánka.

p.Horák  - O kolik se jedná m2? Při ceně 500Kč za metr čtvereční.

p.Sulej – To ale bude cena jen za jeden pozemek a ten druhý jen část.

p.Horák – Přece jim nemůžeme říct, že si koupíme jen to, co chceme a část jim necháme, to musí být jako celek.

p.Starostka – Celkem 1339m2- vychází to na 669.500Kč při ceně 500Kč za metr čtvereční, jedná se vlastně o nezasíťovanou stavební parcelu.

p.Horák – Jedná se o rozvojovou lokalitu Z1 pro přibližně čtyři RD. Navrhuji 400Kč/m2. Když je zasíťujeme, prodáme je za cca 1400Kč/m2.

p. Příbramský  - Kolomuty mají cenovou mapu?

p.starostka – Dostávají i náš územní plán, jsou dotčená obec. Jistě si nechají vyhotovit znalecký posudek na cenu obvyklou či tržní.

p.Příbramský – Navrhuji 400Kč/m2, ať máme rezervu.

p.Horák – Když to nekoupíme my, tak to nikdo jiný stejně nekoupí, ostatním je pozemek k ničemu. Obec Klomuty tak budou mít přibližně 500 000Kč. Je vhodná doba, že se tu bude stavět.

p.starostka – Je to odblokování možného zastavění této rozvojové lokality. Protože je zde společná parcelizace a dohoda, kudy povede silnice a sítě.

p.Horák – To tu není, ale nabízí se to, jsou tam naše pozemky plus ty pozemky Obce Kolomuty, zde projektant vyznačil tu rozvojovou lokalitu s dodržením ochranného pásma vodní plochy. Dříve to obce měli jako těžební prostor pro těžbu písku, ale to bylo kdysi.

p.starostka – Je zde návrh 400Kč/m2. Takto oslovíme Obec Kolomuty, že bychom oba pozemky odkoupili za 400Kč/m2.

Všichni souhlasí

Další záležitosti – nejsou.

Termín další schůze není možné v současnosti naplánovat. Je potřeba zohlednit termíny dovolených a hlavně je to o postupu výběrového řízení na revitalizaci náměstí. Abychom mohli začít s realizací, musí být SoD uzavřená. Odhadujeme přelom července a srpna. Zastupitele budeme kontaktovat, abychom mohli veřejné zastupitelstvo svolat a byli usnášeníschopní.

Veřejná diskuse:

p.Pacholátko  – Rád bych vznesl dotaz – ten se zdánlivě netýká revitalizace náměstí. Doslechl jsem se, že pan ….., majitel budovy fary, chce na farní zahradě postavit velké soukromé parkoviště, a právě kvůli revitalizaci náměstí nebude moci jezdit z náměstí, ale bude se jezdit zadem, tou ulicí okolo nás. Mám dojem, že se o tom nehodlá s nikým bavit, říká to naprosto veřejně všem, že je to jeho věc. Já si myslím, že je to problém obce, protože ta komunikace je příliš úzká. To je jedna věc, nejsou tam chodníky – to je další věc, chodí tam děti, jezdí tam děti, jezdí tam maminky s kočárky, chodí tam mateřská školka a tak dále. Myslím, že by to mohl být problém.

p.starostka – My budeme účastníky řízení, protože díky komunikaci jsme sousedi. Nemám informace, pro koho by to parkoviště bylo, jestli pro ten objekt v rámci rekreačního ruchu…

p.Pacholátko – Ano pro ten objekt.

p.starostka – Myslím, že tam budou tak 3-4 auta, protože víc pokojů tam asi nebude možné vybudovat. Je to otázka stavebního řízení, jestli bude touto činností omezovat někoho dalšího. Bohužel na veřejných komunikacích je nepříjemná ta věc, že jsou veřejné. Takže může projet několik aut přes zmíněnou komunikaci někam dál, také z ní mohou auta zajíždět do objektů. Neexistuje žádný regulativ, kolik by těch aut mělo být. Veřejná komunikace, je zkrátka veřejná. Kdyby to měla být stavba průmyslová, např. továrna, pak by to nešlo, protože to územní plán neumožňuje. A neumožňuje to ani využití fary. Ale parkoviště, jako zpevněná plocha, obávám se, že na to nemáme argumenty, ani jako samospráva ani jako účastník řízení. Můžeme se samozřejmě odvolat, ale odvolání neznamená, že Vám odvolací orgán vyhoví. Odvolání vyžaduje pádné argumenty, že stavba někoho omezuje. Omezení dopravy je vždy pro všechny stejné, nelze omezit dopravu pouze k jednomu objektu. Toto je můj názor, nejsem právník ani stavební inženýr, je to moje dlouholetá zkušenost, jak to v režimu na veřejných komunikacích chodí.

p.Těšínský  – Z náměstí k tomu objektu tam vjezd je, vrata tam v současné době jsou.

p.starostka – Toto není cílem, zde má být zklidněná zóna.

p.Těšínský – Obec měla vybudovat zde klidovou zónu. Protože jste to neudělali, tak si tam ten člověk s klidem ten vjezd udělá a nebude se nikoho ptát. Vedle fary vjezd je. Ve stavebním řízení se dá připomínkovat, že tam již vjezd je, a že se doporučuje vjíždět tedy tudy z náměstí. Je třeba doporučit výjezd.

p.starostka – Jedná se pouze o doporučení, ne o dogma.

p.Těšínský – To se musí chtít, ten argument tam je, je to tam úzké, budou tam jezdit lidé, co to neznají. Kdo tam jezdí, tak to tam zná, pokud je ze Března, ale pokud to budou cizí lidi, tak tam budou jezdit, jak chtějí.

p.Pacholátko – nejsou zde chodníky, je to úzké, pohybujete se tam mezi auty, dojde k maléru.

p.starostka –Je to o ohleduplnosti a nemyslím si, že toto parkoviště je nyní nejaktuálnější.  Pár let bude trvat, než bude fara opravená. Teď právě se fara nemůže připojit ke kanalizaci, kanalizace nemá kapacitu. Rekonstrukce fary není věc, která se zrealizuje za rok, za dva. Při nejmenším musí čekat na odkalizování, není to o tom, že by tam v nejbližší době vzniklo parkoviště. Diskuzi se nebráním, ale regulovat dopravu na místní komunikaci skoro ani nelze. Přijíždět do budovy z náměstí, kde je zklidněná zóna, dle mě, také není v pořádku.

p.Pacholátko – V zájmu obce je ale ochrana občanů, a zvláště dětí. Není zde chodník, chodí zde školka, maminky s kočárky. Je třeba hledat řešení.

p.starostka – Osobně to nevidím, jako palčivý problém, budeme se vyjadřovat k návrhu rekonstrukce fary, budeme účastníkem řízení. Až budou na stole nějaké skutečné plány majitele fary, tak se o tom můžeme pobavit a přijmout rozhodnutí, tomu se nebráním.

p.Pacholátko – Však o tom mluvím.

p.Starostka – Ale bude to tak za rok, za rok a půl, dříve to jistě nebude.

p.Švejda – Já se zeptám obráceně. Je jasné, že si může udělat vjezd zezadu za farou. Spíše, máme tu možnost, nakázat jim kudy jezdit, nebo kdyby chtěl jezdit z náměstí, má tu možnost?

p.Starostka – Ano má tu možnost, protože je to plocha, ostatní plocha komunikace, bohužel. Měli jsme v úmyslu tyto vrata zrušit, snažili jsme se i faru koupit, ale bohužel. Přes obecní pozemky je automaticky přístup k nemovitosti. Zde je to místní komunikace a vjezd, který zde již existuje a nelze jej zrušit.

p.Pacholátko – Ještě mě zarazila jedna věc. Parkovacích ploch bude na náměstí dost, jeho tyto plochy nezajímají a chce vlastní parkovací plochy.

p.starostka – Jestli chce faru využívat jako penzion, tak předpokládám, že chce, aby ti lidé měli možnost zaparkovat v areálu. To je běžné.

p.Bejrová – Vy parkujete také doma, ne? Ne 100m od domu.

p.Pacholátko – Já jsem jenom na toto chtěl upozornit.

Usnesení zastupitelstva ze dne 27.6.2018 – zápis č. 5/2018

ZM 5/01/2018 -  Ověřovatelé zápisu:  p. Zbyněk Valenta, p. Zdeněk Jonáš.

Zastupitelstvo schválilo 10 přítomnými hlasy. Zdržel se hlasování 1 člen.

ZM 5/02/2018 – Schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017.

Projednání  Závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním    
                              hospodařením, a to bez výhrad.

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 5/03/2018 – Schvaluje Smlouvu o dílo akce: II/280 Březno, rekonstrukce – společný projekt se                 .                             Středočeským krajem, Usnesení Rady Středočeského kraje ze dne 11.6.2018.

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 5/04/2018 – Schvaluje Doplnění usnesení ZM 3/05/2018 ze dne 9.5.2018 a

schvaluje Návrh Smlouvy o dílo na Revitalizaci náměstí v uvedeném změní (součást                     .               zadávací dokumentace výběrového řízení).
                Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 5/05/2018 – Schvaluje Návrh ceny za odkup pozemků ve vlastnictví Obce Kolomuty                                 .                             par.č.475/4 a par. č. 476/65 v k. ú. Březno  u Mladé Boleslavi za cenu 400Kč/m2.                                 .                             Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

Zápis byl vyhotoven dne:  9.7.2018

Zapisovatel: Olga Steinerová

Ověřovatelé:              p. Zbyněk Valenta 			dne  9.7.2018    …………………………….

p. Zdeněk Jonáš 			dne  9.7.2018    .……………………………

Starostka městyse:   p. Barbora Adamcová 		dne  9.7.2018    …………………………….